## Slide 1: 项目不成功：问题很多
chapter 1
1
① 任务不明确
② 变更
③ 新技术
④ 成本
⑤ 进度
⑥ 质量问题
⑦ 开发混乱
⑧ 用户

## Slide 2
软件项目管理---解决问题
chapter 1
2

## Slide 3: 课程教材、实践教材
chapter__0
3

## Slide 4
软件项目管理 引言篇
4
第 1 章
软件项目管理概述

## Slide 5: 本章要点
5
一
一
二
二
三
三
四
四
项目与软件项目
项目管理与软件项目管理
PMBOK与软件项目管理体系
敏捷项目管理
五
五
软件项目管理过程

## Slide 6: 哪些活动是项目？
chapter 1
6
① 上课
② 野餐活动
③ 集体婚礼
④ 社区保安
⑤ 开发操作系统
⑥ 每天的卫生保洁
⑦ 神州飞船计划

## Slide 7: 项目定义
chapter 1
7
项目(Project)是为了创造一个唯一的产品或提供一 个唯一的服务而进行的 临时性的努力。

## Slide 8: 项目的特征
chapter 1
8
有明确的目标
项目之间的活动具有相关性 限定的周期
有独特性
资源成本的约束性
项目的不确定性

## Slide 9: 项目与日常运作
chapter 1
9
① 上课
② 野餐活动
③ 集体婚礼
④ 社区保安
⑤ 开发操作系统
⑥ 每天的卫生保洁
⑦ 神州飞船计划
日常运作
项目

## Slide 10: 项目集(Programs)与项目(Project)
10

## Slide 11: 软件项目的特殊性
chapter 1
11
软件项目 特殊性
变更
渐近明细
逻辑实体
相互作用 的系统

## Slide 12: 本章要点
12
一
一
二
二
三
三
四
四
项目与软件项目
项目管理与软件项目管理
PMBOK与软件项目管理体系
敏捷项目管理
五
五
软件项目管理过程

## Slide 13: 项目管理背景
13
生活中的小项目
生日聚会
野餐活动
集体婚礼
工作中的大项目
  微软的操作系统
  阿波罗计划
  神州飞船计划
chapter 1

## Slide 14
软件项目开发与软件项目管理
chapter 1
14

## Slide 15: 项目管理定义
chapter 1
15
项目管理是一系列的伴随着项目的进行而进 行的、目的是为了确保项目能够达到期望的 结果的一系列管理行为。

## Slide 16: 软件项目管理
软件工程组成部分
确保软件项目满足预算,成本等约束,提交高质量软 件产品
chapter 1
16

## Slide 17: 与传统行业的项目管理比较
chapter__0
17
软件项目 管理

## Slide 18: 软件项目管理基础
18
项目管理
软件项目
。。。
经验、技巧

## Slide 19: 本章要点
19
一
一
二
二
三
三
四
四
项目与软件项目
项目管理与软件项目管理
PMBOK与软件项目管理体系
敏捷项目管理
五
五
软件项目管理过程

## Slide 20: PMBOK(A guide to the Project management Body Of Knowledge:项目管理知识体系指南)
chapter 1
20
（PMI）对项目管理所需 的知识、技能和工具进行 的概括性描述。
2017年3季度
PMBOK第六版正式出版

## Slide 21: PMBOK 体系图
21

## Slide 22: 项目管理五大过程组
chapter 1
22
初始
计划
控制
执行
结束

## Slide 23: PMBOK: 10 Knowledge Areas
23
Stakeholder Mgt

## Slide 24: PMBOK知识架构
24

## Slide 25: 过程组与知识域关系
25

## Slide 26: 德国换井盖项目的启发
chapter 1
26
德国换井盖视频视频

## Slide 27: 不关注过程图示
chapter 1
27
过程B
产品
过程C
过程A
用户需求
关注点
产品
产品

## Slide 28: 关注过程图示
chapter 1
28
产品
过程
关注点
产品
产品

## Slide 29: 软件项目管理知识体系
chapter 1
29
初始
计划
控制
执行
结束

## Slide 30: 本章要点
30
一
一
二
二
三
三
四
四
项目与软件项目
项目管理与软件项目管理
PMBOK与软件项目管理体系
敏捷项目管理
五
五
软件项目管理过程

## Slide 31: 软件项目很特殊
31
软件项目 特殊性
变更
渐近明细
逻辑实体
相互作用 的系统
脑力成果
唯一性(一次性)
依赖用户cha需pter求1

## Slide 32: 传统软件开发面临挑战
32

## Slide 33: Rapid software development
Rapidly changing business environments.
Rapid development and delivery is Critical.
Rapid development and delivery is now often the most important requirement for software systems
33

## Slide 34: 敏捷模型（Agile Development）
chapter 1
34
敏捷组织提出的一个灵活开发方法
应对迅速变化需求的快速软件开发方法
是一种迭代、循序渐进的开发方法

## Slide 35: 一开始都不知道细节

## Slide 36: 敏捷开发过程: 慢慢改进

## Slide 37: Agile Manifesto - 4 Values
37

## Slide 38
敏捷宣言 - 4 价值
chapter 1
38

## Slide 39: 12 Principles
39

## Slide 40
40
chapter__1

## Slide 41: 《敏捷宣言》价值观、原则和通用实践之间的关系
41
敏捷是一种思维模式，它由《敏捷宣言》的价值观所界 定，受《敏捷宣言》原则指导，并通过各种实践实现.

## Slide 42: What is Agile?
Agile is a set of best practices in software development based on Scrum, Extreme Programming and Lean.
The set includes:
–Iteration, TDD, continuous integration, refactoring, pair programming, story card/wall, automation test, feedback, stand up, retrospective and so.
42

## Slide 43: 本章要点
43
一
一
二
二
三
三
四
四
项目与软件项目
项目管理与软件项目管理
PMBOK与软件项目管理体系
敏捷项目管理
五
五
软件项目管理过程

## Slide 44: “商品采购”项目管理
chapter 1
44
采购清单
结束
初始
1…….. V
2.…… V
3…….. V
…………

## Slide 45
项目管理过程
chapter 1
45

## Slide 46
软件项目管理过程
chapter 1
46

## Slide 47
项目初始
chapter 1
47

## Slide 48
项目计划
chapter 1
48

## Slide 49
项目执行控制
chapter 1
49

## Slide 50
项目结束
chapter 1
50

## Slide 51: 授课思路
chapter 1
51
基于路线图的项目案例分析
基于路线图的项目实践

## Slide 52: 小结
chapter 1
52
软件项目管理基本概念
项目管理知识体系
敏捷思维
软件项目管理过程