## Slide 1: 项目执行控制
1

## Slide 2
路线图
2

## Slide 3: 第 13 章
软件项目管理 第三篇
3
项目集成计划执行控制

## Slide 4: 本章要点
chapter 12
4
一
一
二
二
三
三
项目集成计划
集成计划的执行控制
敏捷项目集成管理
四
四
案例分析

## Slide 5: 项目集成管理
5
质量目标
进度目标
成本目标
其他目标
范围目标
项目总目标： 用户满意
约束绳：
相互制约
项目集成管理由项目经理负责。

## Slide 6: 软件项目管理的重要四个要素
chapter 13
6
范围(S)
质量(Q)
进度(T)
成本(C)

## Slide 7: 四要素的关系
chapter 13
7
C=F(S,Q,T)
C 与S成一定正比关系
C 与Q成一定的正比关系
C 与T成一定的反比关系

## Slide 8: 软件项目集成计划
chapter__11
8

## Slide 9: 本章要点
chapter 12
9
一
一
二
二
三
三
项目集成计划
集成计划的执行控制
敏捷项目集成管理
四
四
案例分析

## Slide 10: 项目执行控制过程
chapter 14
10

## Slide 11: 项目执行控制的步骤
11
建立标准
采集项目实 际数据
实际结果与 计划比较
决定是否 修正计划
修正计划， 协调各方

## Slide 12: 项目时间采集例子
chapter__14
12

## Slide 13: 项目工时采集例子
chapter__14
13

## Slide 14: 缺陷数据采集例子
chapter__14
14

## Slide 15: 测试过程数据采集例子
chapter__12
15

## Slide 16: 项目数据是项目执行控制的依据
项目数 据采集
范围管理 时间管理 成本管理 质量管理 团队管理 沟通管理 干系人管理 风险管理 合同管理
项目 决策
chapter 13
16

## Slide 17: 变更管理
17

## Slide 18: 项目计划修改
chapter 13
18
计划修改的原因:
计划的不合理
客观原因导致

## Slide 19: 本章要点
chapter 12
19
一
一
二
二
三
三
项目集成计划
集成计划的执行控制
敏捷项目集成管理
四
四
案例分析

## Slide 20: 敏捷项目的集成管理
敏捷方法能够促进团队成员以相关领域专家的身份参与整 合管理。
项目经理的关注点在于营造一个合作型的决策氛围
对具体产品的规划和交付授权给团队来控制。
确保团队有能力应对变更
变更过程可视为一个敏捷项目
chapter 13
20

## Slide 21: 变更初始待办事项列表排序
chapter 14
21

## Slide 22: 管理跟踪变更过程
22

## Slide 23: 本章要点
chapter 12
23
一
一
二
二
三
三
项目集成计划
集成计划的执行控制
敏捷项目集成管理
四
四
案例分析

## Slide 24: 案例分析:MED集成计划书
chapter__13
24

## Slide 25: 案例分析
chapter 14
25
医疗信息商务平台项目数据采集案例
工时采集案例
人力规模统计案例
缺陷数据采集案例

## Slide 26: MED项目工时采集案例
chapter__12
26

## Slide 27: MED项目人力规模统计案例
chapter__12
27

## Slide 28: MED项目缺陷数据采集案例
chapter__14
28

## Slide 29: 小结
chapter 14
29
项目集成计划
项目执行控制流程
项目数据采集
集成变更管理