## Slide 1: 软件项目管理过程
1

## Slide 2: 项目初始
2

## Slide 3
软件项目管理 第一篇
3
第 2 章
软件项目确立

## Slide 4: 本章要点
4
一
一
二
二
三
三
四
四
项目立项
项目招投标
项目章程
案例总结

## Slide 5: 项目启动背景
5
chapter 2

## Slide 6: 软件项目启动
6
用户
用户
需求
产品
输入
输出
产品 实现
甲方
chapter 2

## Slide 7: 立项流程
chapter__2
7

## Slide 8: 项目立项
chapter 2
8
明确项目的目标、时间表、项目使用的资源 和经费，而且得到执行该项目的项目经理 和项目发起人的认可 .
立项
目标
时间
费用

## Slide 9
立项书
chapter 2
9

## Slide 10
Make or Buy 决策
chapter 2
10

## Slide 11: Make or Buy 决策实例
chapter 2
11
如果选择自己开发软件的策略
公司需要花费￥25,000，根据历史信息，维护这 个软件每个月需要的费用是￥2,500。
如果选择购买软件公司产品的策略
需要花费￥17,000购买费，同时软件公司为每个 安装的软件进行维护的费用是每月￥2,700。

## Slide 12: Make or Buy 决策实例（续）
12
自制方案 购买方案 成本差异
自制需要￥ 25， 000
购买需要￥ 17， 000
，
制造差异是￥ 8
000
每月的费用￥
2，500
每月的费用￥
2，700
服 务 差 异 ￥
200
解决方案
自制方案可以承受的月份数:8000/200=40
如果软件的生存期在40个月以 内,可以选择购买方案.
如果软件的生存期不在40个月以内, 可以选择自制方案.

## Slide 13: 本章要点
13
一
一
二
二
三
三
四
四
项目立项
项目招投标
项目章程
案例总结

## Slide 14: 项目招投标过程
14
甲方招标书定义
乙方项目分析 招标与竞标 合同签署
chapter 2

## Slide 15: 案例项目（MED）
chapter 2
15
北京某开发区立项：医疗信息商务平台

## Slide 16
立项：医疗信息商务平台
chapter 1
16

## Slide 17: 甲方招标书
17
chapter 2

## Slide 18: 甲方招标书
18
chapter 2

## Slide 19: 甲方招标书
19
chapter 2

## Slide 20: 甲方招标书
20
chapter 2

## Slide 21: 甲方招标书
21
chapter 2

## Slide 22
甲方招标书
chapter 2
22

## Slide 23
甲方招标书
chapter 2
23

## Slide 24
甲方招标书
chapter 2
24

## Slide 25
甲方招标书
chapter 2
25

## Slide 26: 乙方项目分析
chapter__1
26
需求分析
技术方案
项目规模
估算
用户评估
项目 风险分析
项目初步 实施规划
招标书
可行性分 析

## Slide 27
乙方标书（建议书）
chapter 2
2
7

## Slide 28
标书目录
chapter 2
28

## Slide 29
标书-需求
chapter 2
29

## Slide 30: 标书-基于SOA的技术架构
30
chapter 2

## Slide 31: 标书-功能模块
31
chapter 2

## Slide 32
标书-数据库
chapter 2
32

## Slide 33: 标书-安全保证方案
33
chapter 2

## Slide 34: 标书-项目管理
34
chapter 2

## Slide 35: 招标与竞标
chapter__1
35

## Slide 36: 双方签署合同
36
chapter 2

## Slide 37: 本章要点
37
一
一
二
二
三
三
四
四
项目立项
项目招投标
项目章程
案例总结

## Slide 38: 项目章程(Project Charter)
38
确认项目存在的文件，包括对项目的确认、 对项目经理的授权和项目目标的概述等。
chapter 2

## Slide 39: Sample Project Charter
chapter 2
39
Project Title: Information Technology (IT) Upgrade Project
Project Start Date: March 4, 2002 Projected Finish Date: December 4, 2002
Project Manager: Kim Nguyen, 691-2784, knguyen@abc.com
Project Objectives: Upgrade hardware and software for all employees (approximately 2,000) within 9 months based on new corporate standards. See attached sheet describing the new standards. Upgrades may affect servers and midrange computers as well as network hardware and software. Budgeted $1,000,000 for hardware and software costs and $500,000 for labor costs.
Approach:
Update the IT inventory database to determine upgrade needs
Develop detailed cost estimate for project and report to CIO
Issue a request for quotes to obtain hardware and software
Use internal staff as much as possible to do the planning, analysis, and installation

## Slide 40: Sample Project Charter (continued)
chapter 2
40
Name | Role | Responsibility
Walter Schmidt, CEO | Project Sponsor | Monitor project
Mike Zwack | CIO | Monitor project, provide staff
Kim Nguyen | Project Manager | Plan and execute project
Jeff Johnson | Director of IT Operations | Mentor Kim
Nancy Reynolds | VP, Human Resources | Provide staff, issue memo to all employees about project
Steve McCann | Director of Purchasing | Assist in purchasing hardware and software
Sign-off: (Signatures of all above stakeholders)
Comments: (Handwritten comments from above stakeholders, if applicable)
This project must be done within ten months at the absolute latest. Mike Zwack, CIO We are assuming that adequate staff will be available and committed to supporting this project. Some work must be done after hours to avoid work disruptions, and overtime will be provided. Jeff Johnson and Kim Nguyen, Information Technology Department
Roles and Responsibilities:

## Slide 41: <医疗信息商务平台>项目章程
chapter__2
41

## Slide 42: 敏捷项目章程
chapter 2
基本要素:
项目目标
发布标准
预期的工作流
42

## Slide 43: 项目经理的职责
43
开发计划
组织实施
项目控制
chapter 2
项目经理是领导团队实现项目目标的个人
敏捷强调: 仆人式领导方式

## Slide 44: 项目经理的能力
44
chapter 2

## Slide 45: 本章要点
45
一
一
二
二
三
三
四
四
项目立项
项目招投标
项目章程
案例总结

## Slide 46
立项：医疗信息商务平台
chapter 1
46

## Slide 47: 甲方招标书
47
chapter 2

## Slide 48: 乙方项目分析
48
chapter 2

## Slide 49: 乙方标书
49
chapter 2

## Slide 50: 双方合同
50
chapter 2

## Slide 51: 项目章程
chapter__1
51

## Slide 52: 小结
chapter 2
52
立项
招投标
项目章程