## Slide 1: 路线图：生存期
1

## Slide 2
软件项目管理 第一篇
2
第 3 章
软件生存期模型

## Slide 3: 本章要点
3
一
一
二
二
三
三
六
六
生存期模型选择
预测模型
迭代模型
混合模型
四
四
增量模型
五
五
敏捷模型
七
七
案例分析

## Slide 4: 选择项目策略
商品采购路线?

## Slide 5: 建筑工程类项目典型生存期模型

## Slide 6: 制药项目典型生存期模型

## Slide 7: 软件生存期模型特征
描述了开发的主要阶段
定义了每一个阶段要完成的主要过程和活动
规范了每一个阶段的输入和输出
提供了一个框架，可以将必要的活动映射到该框架中。

## Slide 8: 生存期模型选择
4
产品
实现
输入
输
出
产品
客户
需求
客户
满意
实施策略?

## Slide 9: 软件开发模型变迁
5
作坊式
过程控制
敏捷
DevOps

## Slide 10: 项目生存期选择
6

## Slide 11: 项目生存期选择
预测型:
  提前进行大量的计划工作，然后一次性执行；执行是一个 连续的过程。
迭代型:
  允许对未完成的工作进行反馈，从而改进和修改该工作。
增量型:
  向客户提供各个己完成的，可能立即使用的可交付成果。
敏捷型:
  既有迭代，也有增量，便于完善工作，频繁交付。
chapter 3
7

## Slide 12
生存期的项目特征
chapter 3
8

## Slide 13: 本章要点
9
一
一
二
二
三
三
六
六
生存期模型选择
预测模型
迭代模型
混合模型
四
四
增量模型
五
五
敏捷模型
七
七
案例分析

## Slide 14
预测模型
chapter 3
10

## Slide 15: 预测型-模型
chapter 3
11
瀑布模型
V模型

## Slide 16: 瀑布模型
chapter 3
12
需求分析
设计
编码实施
测试
维护

## Slide 17: 适合瀑布模型的项目特征
chapter 3
13
很明确
很明确
短期项目等
需求
方案
类似项目

## Slide 18: V模型
chapter__1
14
接收测试
集成测试
系统测试
用户需求
需求分析
总体设计
详细设计
编码和调试
集成测试
单元测试

## Slide 19: 适合V模型的项目特征
chapter 3
15
很明确
很明确
系统性能、安全等有严格要求等
需求
方案
类似项目

## Slide 20: V模型案例
chapter__1
16

## Slide 21: 本章要点
17
一
一
二
二
三
三
六
六
生存期模型选择
预测模型
迭代模型
混合模型
四
四
增量模型
五
五
敏捷模型
七
七
案例分析

## Slide 22: 迭代模型
18
Or:原型模型

## Slide 23
原型模型
chapter 3
19

## Slide 24: 适合迭代模型的项目特征
chapter 3
20
不明确
复杂性高
变更频繁
需求
项目
项目

## Slide 25: 原型模型案例
21

## Slide 26: 本章要点
22
一
一
二
二
三
三
六
六
生存期模型选择
预测模型
迭代模型
混合模型
四
四
增量模型
五
五
敏捷模型
七
七
案例分析

## Slide 27: 增量模型
chapter 3
23
核心功能
核心功能
第一增量
第二增量
第三增量
Analyze Desgin Build Test Deivery
Analyze Desgin Build Test Deivery
Analyze Desgin Build Test Deivery
核心功能
1
1
1 | 2 | 3
2
……

## Slide 28: 增量模型实例
chapter 3
24

## Slide 29: 渐进式阶段模型
25

## Slide 30: 银行业务系统的生存期实例
26
项目规划
．银行业务需求 项目规划
．原形系统源代码
业务需求分析 产品阶段1设计 产品阶段n设计
原形系统分析 产品阶段1开发 产品阶段n开发 集成测试
项目规划
确认测试 产品提交
chapter__3

## Slide 31: 增量模型的优点
chapter 3
27
阶段式提交一个可运行的产品
关键的功能更早出现
早期预警问题，避免缺陷蔓延 阶段性完成可以降低估计失误

## Slide 32: 本章要点
28
一
一
二
二
三
三
六
六
生存期模型选择
预测模型
迭代模型
混合模型
四
四
增量模型
五
五
敏捷模型
七
七
案例分析

## Slide 33: 《敏捷宣言》价值观、原则和通用实践之间的关系
29

## Slide 34: 敏捷与传统模型的区别
chapter 3
30

## Slide 35: 敏捷方法
敏捷方法是一个囊括了各种框架和方法的涵盖性术语。
31
持续交付
Devops

## Slide 36: Scrum模型
1990年代初，肯·施瓦伯在其公司使用了一种方法 Advanced Development Methods（先进开发方法）
，这种方法后来发展为Scrum.
敏捷模型的代表.
chapter 3
32

## Slide 37: Scrum模型
chapter 3
33

## Slide 38: 迭代开发过程
迭代
每天录入耗用时间，并观察是否与预期时间一致
每天站会
组内成员轮流发言 ,3句话
（昨天做** 今天计划做** 有没有风险）
迭代计划会
（确定范围和承诺）
迭代评审会议
向干系人（PO）展示成果
迭代回顾会
全组参加。总结这次迭代好与坏 并改进

## Slide 39: XP(eXtreme Programming)极限编程模型
chapter 3
35
XP(eXtreme Programming)极限编程是由Kent Beck提出的一套针对业务需求和软件开发实践 的规则。

## Slide 40: XP(eXtreme Programming)极限编程 ---最佳实践
chapter__1
36

## Slide 41: 精益（Lean）
精益（Lean）模式提倡持续不断地改进, 减少流 程中的浪费。
chapter 1
37

## Slide 42: 持续交付
38
持续集成
持续部署
持续交付

## Slide 43
持续集成
chapter 3
39

## Slide 44
持续部署
chapter 3
40

## Slide 45
持续交付
chapter 3
41

## Slide 46: DevOps: Development和Operations的组合
全程敏捷思维
开发和运维工作紧密合作。
chapter 3
42

## Slide 47: 运维人员和开发者之间的目标差异
chapter 3
43

## Slide 48: DevOps:融合一系列基本原则和实践的方法论
44

## Slide 49: DevOps:是一种方法论
45
DevOps是一组过程、方法与系统的统称，用于促进开发、技术运营和质量保障（ QA）部门之间的沟通、协作与整合。

## Slide 50
DevCloud: 一站式云端DevOps
chapter 1
46

## Slide 51: 本章要点
47
一
一
二
二
三
三
六
六
生存期模型选择
预测模型
迭代模型
混合模型
四
四
增量模型
五
五
敏捷模型
七
七
案例分析

## Slide 52: 混合模型
48

## Slide 53: 本章要点
49
一
一
二
二
三
三
六
六
生存期模型选择
预测模型
迭代模型
混合模型
四
四
增量模型
五
五
敏捷模型
七
七
案例分析

## Slide 54
医疗信息商务平台
chapter 3
50

## Slide 55
MED生存期模型—敏捷模型
chapter 3
51

## Slide 56
四个迭代
chapter 3
52

## Slide 57
迭代模型
chapter 3
53

## Slide 58: 小结
chapter 3
54
生存期模型
预测型模型
迭代模型
增量模型
敏捷模型
混合模型