## Slide 1: 承上启下
1

## Slide 2: 项目计划
2

## Slide 3: 范围计划
3

## Slide 4
软件项目管理 第二篇
4
第 4 章
软件项目需求管理

## Slide 5: 需求管理中的问题举例
5
需求的隐含错误

## Slide 6: 需求管理中的问题举例
chapter 4
6
用户不断增加需求、变更需求

## Slide 7: 项目失败的原因分析
7
No. | Top 10 Factors | 平均值
1 | Inadequate requirements specification 不充分的需求规范 | 4.5
2 | Changes in requirements 需求的改变 | 4.3
3 | Shortage of systems engineers 缺乏系统工程师 | 4.2
4 | Shortage of software managers 缺乏了解软件特性的经理人 | 4.1
5 | Shortage of qualified project managers 缺乏合格的项目经理 | 4.1
6 | Shortage of software engineers 缺乏软件工程师 | 3.9
7 | Fixed - price contract 固定价合同 | 3.8
8 | Inadequate communications for system integration 系统集成阶段, 交流与沟通不充分 | 3.8
9 | Insufficient experience as team 团队缺乏经验 | 3.6
10 | Shortage of application domain experts 缺乏应用领域专家 | 3.6
Scale: 5 = Very Serious 3 = Serious 1 = No Serious |  | 
Source: Carnegie-Mellon University, Software Engineering Institute

## Slide 8: 软件需求定义
chapter 2
8
需求是指用户对软件的功能和性能的要求。

## Slide 9: 本章要点
9
一
一
二
二
三
三
四
四
软件需求管理过程
传统需求建模方法
敏捷需求建模方法
案例分析

## Slide 10: 软件需求管理的过程
chapter 4
10
需求分析
需求规格编写
需求验证
需求获取
需求变更
需 求 确 认
需求变更

## Slide 11
1、需求获取
chapter 2
11

## Slide 12: 需求获取的方法
chapter 4
12
用户要求
软件需求
获取
需求

## Slide 13: 2、需求分析
chapter 4
13
需求分析是为最终用户所看到的系统建立 一个概念模型，是对需求的抽象描述。

## Slide 14
chapter 4
14
需求分析模型

## Slide 15: 3、需求规格编写
chapter 4
15
需求分析工作完成的一个基本标志 是形成了一份完整的、规范的需求 规格说明书

## Slide 16: 需求规格文档参考
chapter 2
16
引言
系统定义
应用环境
功能规格
性能需求
产品提交
实现约束
质量描述
其它
签字认证

## Slide 17: 4、需求验证
chapter 4
17
需求是正确的吗？
需求是一致的吗？
需求是完全的吗？
需求是实际可行的吗？
需求是必要的吗？
需求是可检验的吗？
需求是可跟踪的吗？
最后的签字

## Slide 18
5、需求总在变化
chapter 4
18

## Slide 19: 需求变更管理
chapter 4
19
① 确定需求变更控制过程
② 建立变更控制委员会(SCCB)
③ 进行需求变更影响分析
④ 跟踪所有受需求变更影响的工作产品
⑤ 建立需求基准版本和需求控制版本文档
⑥ 维护需求变更的历史记录
⑦ 跟踪每项需求的状态
⑧ 衡量需求稳定性

## Slide 20: 需求变更控制流程
20
变更申请
需求方
开发方
忽略
选择变更方式
SCCB评估
项目经理自行决定
根据评估结果
拒绝
接受本次修改
下个版本再修改
修改合同相关信息
修改相关需求
修改相应的项目计划

## Slide 21: 本章要点
21
一
一
二
二
三
三
四
四
软件需求管理过程
传统需求建模方法
敏捷需求建模方法
案例分析

## Slide 22: 需求建模的基本方法介绍
chapter 4
22
传统方法:
原型方法
基于数据流建模
基于UML建模
1. 敏捷方法

## Slide 23
chapter 2
23

## Slide 24: 传统需求建模的基本方法介绍
chapter 4
24
原型方法
基于数据流建模
基于UML建模

## Slide 25: 1、原型方法
chapter 4
25
需求分析
原型开发
原型评价

## Slide 26: 原型实例
26

## Slide 27: 传统需求建模的基本方法介绍
chapter 4
27
原型方法
基于数据流建模
基于UML建模

## Slide 28: 2、基于数据流- 结构化分析方法
28
20世纪70年发展起来的面向数据流的方法
是一种自顶向下逐步求精的分析方法
根据软件内部数据传递、变换的关系进行分 析的
chapter 4

## Slide 29: 基于数据流的技术
chapter 4
29
数据流图(DFD)
数据字典(DD)
系统流程图

## Slide 30
chapter 4
30
描述银行取款过程的数据流图

## Slide 31: 学生管理系统-数据流图-顶层
chapter 4
31
学管科
体检科
学籍科
学生管理
信息系统
学 生 处 领 导
学生基本信息
学生健康信息
学生成绩
学生健康情况表
学生成绩单
查询要求
不及格人数
人数统计表

## Slide 32: 学生管理系统-数据流图-0层
chapter 2
32

## Slide 33: 学生管理系统-数据流图-1层
chapter 2
33

## Slide 34: 学生管理系统-数据流图-1层
chapter 2
34

## Slide 35: 学生管理系统-数据字典-数据流
chapter 4
35
学生基本信息：学号十姓名
学生健康信息：学号十健康情况 学生成绩：学号十{课程名+成绩}
查询要求：[健康查询单 |平均成绩查询单 l不及格人数查询]
学生健康情况表：优％十良％十一般％十差％
学生成绩单：学号十姓名十{课程名+成绩}+总成绩 不及格人数统计表：学号十成绩十不及格总人数

## Slide 36: 传统需求建模的基本方法介绍
chapter 4
36
原型方法
基于数据流建模
基于UML建模

## Slide 37: 基于UML方法
chapter 4
37
基于面向对象的情景分析方法
从用户角度出发考虑的功能需求
用例是系统向用户提供一个有价值的结果 的某项功能

## Slide 38: UML需求视图
chapter 4
38
用例视图（Use case Diagram）
顺序图（Sequence Diagram）
状态图（State Diagram）
活动图（Activity Diagram）

## Slide 39: 基于UML方法综述
chapter 4
39
识别出系统的Actor
描述需要的Use case
实现用例视图
实现顺序视图，活动视图,状态视图等

## Slide 40: 贸易链项目需求实例:角色
保险、出口商、存储、海关、检查部门、进口商、 贸易管理部门、税务、银行、运输
40

## Slide 41: 贸易链项目需求实例:角色
41

## Slide 42: 贸易链项目需求实例:主Use case
42

## Slide 43: 贸易链需求实例:Usecase
chapter 4
43

## Slide 44: 贸易链需求实例：-合同执行阶段
chapter 4

## Slide 45
贸易链需求实例
chapter 4
45

## Slide 46
贸易链需求实例
chapter 2
46

## Slide 47
贸易链需求实例 -
chapter 4
47

## Slide 48: 本章要点
48
一
一
二
二
三
三
四
四
软件需求管理过程
传统需求建模方法
敏捷需求建模方法
案例分析

## Slide 49: 需求建模的基本方法介绍
chapter 4
49
传统方法:
原型方法
基于数据流建模
基于UML建模
1. 敏捷方法

## Slide 50: Requirements in Agile process

## Slide 51
Backlog – 敏捷需求来源
chapter 4
51

## Slide 52: Product Backlog:产品待办事项列表
需求的来源
包含产品想法的一个有序列表
一个长短不定列表
可以是模糊的或是不具体的
逐渐完善，越来越明确
chapter 4
52

## Slide 53: Sprint Backlog:待办事项列表的细化
按照迭代计划,逐步细化需求,形成Story(故事),
鼓励开发人员、测试人员、业务分析人员和产品 负责人合作编写故事,
确保所有的故事都足够小,可以持续交付工作。
最好每天完成至少一个故事。
53

## Slide 54: User Stories
In Agile process, user requirements are expressed as user stories.
chapter 4
54

## Slide 55: User Stories
User stories are short, simple description of a feature They typically follow a simple template:
As a <type of user>,
I want <some goal>
so that <some reason>.
chapter 4
55

## Slide 56: User Stories
56

## Slide 57: Good user story?
INVEST
–Independent
–Negotiable
–Valuable
–Estimatable
–Small
–Testable
57

## Slide 58: Story cards and story wall
User stories are often written on index cards or sticky notes, stored in a shoe box, and arranged on walls or tables to facilitate planning and discussion.
As such, they strongly shift the focus from writing about features to discussing them. In fact, these discussions are more important than whatever text is written.
58

## Slide 59
chapter 4
59

## Slide 60: Story wall
60

## Slide 63: 兼容性---操作系统
兼容性---运行环境
鲁棒性-健壮性
兼容性—语言

## Slide 64: Prioritisation of stories
User stories must be prioritised.
–Based on business value
–Value must also be supported by a positive return on investment (ROI)
–Consideration of the risks
The customer chooses the stories for inclusion in the next release based on their priorities and the schedule estimates.
64

## Slide 65
65

## Slide 66: MoSCoW Example
Payment processing story:
–Must have: ability to accept Visa and MasterCard.
–Should have: add American Express.
–Could have: add PayPal.
–Want to have: add gift cards.
66

## Slide 67: 本章要点
67
一
一
二
二
三
三
四
四
软件需求管理过程
传统需求建模方法
敏捷需求建模方法
案例分析

## Slide 68: 案例分析
chapter 4
68
MED需求管理案例
需求确认：软件需求规格
需求变更：变更控制流程

## Slide 69
变更控制流程
chapter 2
69

## Slide 70: 需求管理-小结
chapter 4
70
软件需求管理过程
需求获取
需求分析
需求规格编写
需求验证
需求变更
需求建模的基本方法
原型方法
基于数据流建模-结构化分析法
基于UML建模- 面向对象的用例分析法
敏捷需求分析