## Slide 1: 承上启下
1

## Slide 2: 情景引入：质量问题
2

## Slide 3: 类比：房屋建筑工程项目的质量监督

## Slide 4
软件项目管理 第二篇
4
第 8 章
软件项目质量计划

## Slide 5: 本章要点
5
一
一
二
二
四
四
软件质量基本概念
软件质量活动
软件质量计划
五
五
案例分析
三
三
敏捷质量活动

## Slide 6: 软件质量基本概念
软件质量
质量模型
质量的形成
chapter 8
6

## Slide 7: 质量定义?
chapter 8
7
质量是满足要求的程度,包括符合规定 的要求和满足顾客隐含需求.

## Slide 8: 软件质量
chapter__8
8
软件质量是软件满足明确说明或者隐含的 需求的程度

## Slide 9: 软件质量模型
chapter 8
9
人们通常把影响软件质量的特性用软件 质量模型来描述。
1976年
1979年
1985年
Boehm质量模型 McCall质量模型 ISO质量模型

## Slide 10: ISO/IEC9126模型
chapter 5
10

## Slide 11: 例子:调度指挥通信系统外部质量模型设计

## Slide 12: 例子:调度指挥通信系统外部质量模型设计

## Slide 13: 质量的形成
13
质量形成于产品或者服务的开发过程中，而 不是事后的检查（测试）把关等。
质量形成阶段

## Slide 14: 质量成本（CoQ）
chapter 8
14
预防成本 : 前期质量成本
缺陷成本 : 后期质量成本

## Slide 15: 缺陷修复成本比较
chapter 8
15
It is important to spend money up-front on IT projects to avoid spending a lot more later.
When Defect is Detected | Typical Cost of Correction
User Requirements | $100-$1,000
Coding/Unit Testing | $1,000 or more
System Testing | $7,000 - $8,000
Acceptance Testing | $1,000 - $100,000
After Implementation | Up to millions of dollars

## Slide 16: 本章要点
16
一
一
二
二
四
四
软件质量基本概念
软件质量活动
软件质量计划
五
五
案例分析
三
三
敏捷质量活动

## Slide 17: 软件质量管理活动
chapter 8
17
软件质量保证
软件质量控制

## Slide 18: 质量管理的对象
chapter 8
18
过程的质量
产品的质量

## Slide 19: 质量保证(QA)
chapter 8
19

## Slide 20: 质量保证(QA)
chapter 8
20
通过评价项目整体绩效,建立对质量要求的信任
提供项目和产品可视化的管理报告
例如：《软件设计说明书》质量审计
Is it done right?
这个任务本身并不能提高产品的质量
一般由质量保证部门人员实施

## Slide 21: 质量保证活动-审计（ Audit ）
chapter 8
21
审计(Audit) 是对过程或者产品的一次独立评估。 将审核的主体与为该主体以前建立的一组规程和 标准进行比较

## Slide 22: 软件项目中常用的质量保证活动
chapter 8
22
项目执行过程审计
项目产品审计

## Slide 23: 项目执行过程审计
chapter 8
23

## Slide 24: 产品审计：代码审计
返回return null的语句不恰当，这样最终使得表现 层获取数据为null，用户体验极差

## Slide 25: 产品审计：功能测试报告审计
25

## Slide 26: 情景项目:质量审计
chapter 8
26
<需求分析>过程审计
<设计>过程审计
<编码>过程审计
<SPM需求规格>产品审计
审计要求
满足模版要求
各章节内容是否正确
审计要求
定义过程
按照过程审计

## Slide 27: 质量控制(QC)
chapter 8
27

## Slide 28: 质量控制(QC)
28
确定项目结果与质量标准是否相符,同时,确定不符 的原因和消除方法
控制产品的质量，及时纠正缺陷
例如：代码评审、单元测试
Is it right done?
这个任务本身提高产品的质量
一般由开发人员实施

## Slide 29: 质量控制活动
chapter 8
29
技术评审
代码走查
测试
数据分析 等等

## Slide 30: List<SpChapterVideo> finAllInfo() 缺少异常检测语句
 最后一个方法List<SpChapterVideo> finAllInfo()应
该加try{}catch(Exception e){}以捕获数据库查找失 败异常
应该增加catch(Exception e){}以捕获
数据库查找失败异常

## Slide 31: 质量保证与质量控制比较
31
QA:后期质量活动 QC:前期质量活动
P1
P2
P3
Product
QA
……
QC
QA
QA

## Slide 32: 本章要点
32
一
一
二
二
四
四
软件质量基本概念
软件质量活动
软件质量计划
五
五
案例分析
三
三
敏捷质量活动

## Slide 33: 敏捷项目的质量规划特征
全程质量审查
早发现问题 , 多版本提交
不断进行质量方法评估和改进
chapter 8
33

## Slide 34: 敏捷项目的质量活动
结对编程(Pair Programming)
TDD(Test Driven Development)
持续集成与测试
不同层面测试
验收测试驱动开发（ATDD)
迭代评审
迭代回顾会议
Refactor
chapter 8
34

## Slide 35: Pair Programming:结对编程
35

## Slide 36: Pair Programming:效果
chapter 8
36

## Slide 37: Pair Programming:结对编程
chapter 8
37

## Slide 38: 测试驱动开发(TDD )
TDD: write tests prior to write the production code
测试驱动开发的基本思想就是在开发功能代码之前，先编写
测试代码，然后编写相关的代码满足这些测试用例。
38

## Slide 39: 持续集成与测试
频繁地将工作集成到整体中，然后再进行重新测试，
以确定整个产品仍然按照预期工作。
chapter 8
39

## Slide 40: 不同层面自动化测试
单元测试
集成测试
系统级测试
冒烟测试
回归测试
chapter 8
40

## Slide 41: 验收测试驱动开发（ATDD)
与客户一起讨论验收标准，创建测试用例，据此驱 动代码编写，进行自动化测试，满足验收标准。
chapter 8
41

## Slide 42: 敏捷开发中的管理会议
42

## Slide 43: 重构（Refactoring）
简单设计之后编写可以运行的代码
版本运行之后逐步完善代码和设计
chapter 8
43

## Slide 44: 本章要点
44
一
一
二
二
四
四
软件质量基本概念
软件质量活动
软件质量计划
五
五
案例分析
三
三
敏捷质量活动

## Slide 45: 软件质量计划
chapter 8
45
确定项目应达到的质量标准(目标)
决定如何满足质量标准的计划安排和方法

## Slide 46: 情景项目:质量目标
SPM目标要求:质量模型的质量值>85
46

## Slide 47: 质量计划方法
chapter 8
47
试验设计
基准对照
质量成本分析
数据图形分析:
  流程图方法
  因果分析图,
  思维导图

## Slide 48: 质量计划模式之一：
48

## Slide 49: 质量计划模式之二
49

## Slide 50: 本章要点
50
一
一
二
二
四
四
软件质量基本概念
软件质量活动
软件质量计划
五
五
案例分析
三
三
敏捷质量活动

## Slide 51: MED项目质量控制计划
chapter 8
51
1. 设计评审
2. 代码走查
3. 持续集成测试

## Slide 52: MED项目:质量保证计划
52

## Slide 53: 小结
chapter 8
53
软件质量管理
  质量保证
  质量控制
软件质量计划
敏捷项目质量活动