| 题号 | 题目 | 答案 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.18 | 在AI大模型的辅助下采用面向对象方法完成“某大学计算机学院图书资料室信息系统”的开发，要求给出需求各个子阶段的文档及相关的用例图、用例描述、类图和ER图。 注意：不能直接拷贝AI大模型的输出，而要以大模型的回答为基础，经过自己的重新组织，完成作业。 | (chatgpt4o辅助完成) 一、需求分析阶段文档 1.1 项目背景与目标 项目背景 随着信息技术的发展，图书资料管理的自动化和信息化已成为高校图书资料室提高管理效率、服务质量的必然趋势。本系统主要面向某大学计算机学院，解决传统手工管理中存在的效率低、数据易丢失、统计困难等问题。 项目目标 为用户（学生、教师、管理员）提供高效、便捷的图书查询、借阅、归还、预约等服务。 实现图书资料管理的数字化、自动化和信息共享。 提供数据统计和报表功能，便于管理员进行图书资源的维护和管理。 1.2 功能需求 用户管理 用户注册、登录、信息维护。 用户权限管理（普通用户、管理员、特殊权限用户等）。 图书管理 图书录入、修改、删除、查询。 图书状态管理（在库、借出、预约等状态）。 借阅管理 借阅申请、审核、借出、归还。 借阅记录的查询与统计。 预约管理 图书预约申请、审核、取消。 借阅预约提醒功能。 统计报表 借阅情况统计、图书流通统计。 系统日志及操作记录统计。 系统维护 数据备份与恢复。 系统权限管理及日志管理。 1.3 非功能需求 性能要求： 系统响应时间短，能同时支持一定数量的并发用户。 安全性要求： 用户数据、图书信息以及借阅记录的保密与完整性。 可维护性与扩展性： 模块之间解耦，便于后续功能扩展和维护。 用户体验： 界面友好、操作简便，满足不同角色用户的操作习惯。 1.4 约束条件 系统开发语言、平台和数据库技术选择需符合学校现有技术架构。 系统需要兼容现有的网络环境和硬件设备。 1.5 需求分析文档结构 需求调研报告 包含用户访谈记录、需求调研结果、现有系统分析等。 需求规格说明书 对系统功能、非功能需求、系统接口、数据结构、错误处理等进行详细描述。 需求验证和确认文档 用于与用户、相关部门确认需求并记录需求变更的情况。 二、用例分析 用例图 用例描述： 用例 1：借书登记 用例名称：借书登记 用例描述：图书管理员对读者借阅的图书进行登记。要求读者借阅图书的数量不能超过规定数量；如果读者有逾期未还的图书，则不能借阅新图书。 前置条件：读者请求借阅登记。 后置条件：读者取得借阅的图书。 活动步骤： 读者请求借阅图书。 系统（由图书管理员）检查读者的状态。 系统检查所选图书的状态。 系统将图书标记为借出状态。 读者领取图书。 扩展点： 2a. 如果用户借阅数量超过规定数量或存在逾期未还的图书，则终止用例。 3a. 如果所借图书不存在，则终止用例。 异常处理：无 用例 2：图书查询 用例名称：图书查询 用例描述：所有用户（教师、学生、外来访客）通过图书查询功能查看系统中图书的详细信息，包括书名、作者、类别、在库状态等。该用例为图书预定及其他部分功能提供基础支持（被include到图书预定中）。 前置条件：用户已进入系统或点击图书查询入口。 后置条件：系统显示符合条件的图书列表。 活动步骤： 用户选择“图书查询”功能。 用户输入或选择查询条件（如书名、作者、类别等）。 系统检索数据库中符合条件的图书记录。 系统以列表或详细信息形式展示查询结果。 扩展点： 用户在查询结果中可选择进一步预定图书（与图书预定用例结合）。 异常处理： 如果没有找到符合条件的图书，系统提示“无符合条件记录”。 用例 3：图书预定 用例名称：图书预定 用例描述：教师和学生对感兴趣的图书进行预定。系统记录预定请求，并将该信息反馈给图书管理员或相关管理模块以便后续处理。 前置条件： 用户（教师或学生）已成功登录并通过图书查询找到目标图书； 目标图书处于可预定状态。 后置条件：系统生成图书预定记录，等待后续审核或确认。 活动步骤： 用户通过“图书查询”功能查询到目标图书（此处包含了图书查询用例的操作）。 用户选择预定该图书。 系统记录用户的预定请求。 系统将预定信息传递给系统管理模块（access关系），以便进行预定审批或后续处理。 系统向用户反馈预定提交成功信息。 扩展点： 预定操作与图书查询存在include关系，确保预定前信息准确。 预定审批过程依赖于系统管理中的配置或设置。 异常处理： 如果目标图书当前不可预定，则系统提示用户并终止预定流程。 用例 4：图书管理 用例名称：图书管理 用例描述：图书管理员对系统中的图书信息进行维护，包括新增、修改、删除和更新图书记录，确保图书数据的准确和及时更新。 前置条件：管理员已成功登录系统，并具备图书管理权限。 后置条件：图书信息的变更生效并在系统中更新。 活动步骤： 管理员进入“图书管理”界面。 管理员选择新增、修改或删除图书操作。 系统展示相应的图书信息表单或列表供管理员操作。 管理员提交操作请求。 系统验证输入数据，执行相应的数据库更新操作。 系统反馈操作结果（成功或失败提示）。 扩展点：无 异常处理： 如果数据验证失败或操作出错，系统提示错误信息并终止当前操作。 用例 5：系统管理 用例名称：系统管理 用例描述：系统管理员对整个图书资料室信息系统进行管理和维护，包括用户权限管理、日志管理、系统设置、配置以及数据备份等。同时，图书预定和借还登记等用例在操作过程中会通过access关系调用系统管理功能，确保整体系统配置的统一和安全。 前置条件： 管理员已登录系统，并具有系统管理权限。 后置条件：系统配置或管理操作成功生效。 活动步骤： 管理员进入“系统管理”界面。 管理员选择需要管理的模块（如用户管理、日志管理、系统设置等）。 系统展示相应管理选项和当前配置状态。 管理员进行调整或配置修改。 系统保存配置并反馈操作结果。 系统同时支持其他用例（如图书预定、借还登记）调用相关系统管理功能（access关系）。 扩展点： 图书预定和借还登记用例通过access关系调用系统管理中某些验证或设置功能； 这些用例也包含对图书查询的include调用，以获取最新图书状态。 异常处理： 如果配置操作失败或数据保存出错，系统返回错误提示信息，并要求管理员重新操作或记录日志。 用例 6：用户管理 用例名称：用户管理 参与者：管理员 前置条件：管理员已登录系统，并具备用户管理权限。 后置条件：用户信息更新成功，系统数据保持最新状态。 基本流程： 管理员进入“用户管理”界面。 管理员选择操作类型：新增、修改、删除或查询。 系统根据操作类型： 新增：输入用户信息，验证后创建新用户； 修改：选择目标用户，更新其信息； 删除：选择目标用户并确认删除； 查询：输入条件，显示匹配的用户列表。 系统返回操作结果并更新用户列表。 扩展点： 输入数据错误（如重复用户名或格式不符）时，系统提示错误，要求重新输入。 权限不足时，系统拒绝操作并记录日志。 异常处理： 数据库操作失败时，系统返回错误提示，终止当前操作。 所选用户不存在时，提示“用户不存在”，操作终止。 角色与用例之间的关系说明 教师与学生 可进行图书查询和图书预定操作。 管理员 拥有图书管理、借还登记和系统管理等全部操作权限（除图书预定外，由于预定功能仅对教师和学生开放）。 外来访客 仅具有图书查询权限，不能进行预定、管理或借还登记。 三．UML类图： 类图描述： 主要类及属性、方法 1.User（用户类） 属性： userID：用户唯一标识 name：用户姓名 password：登录密码 role：用户角色（枚举类型，可取值为管理员、教师、学生、访客） 方法： login()：登录验证 logout()：退出登录 updateInfo()：更新个人信息 说明：该类作为所有用户的基类，后续可用继承机制分别建立具体角色的子类（如 Administrator、Teacher、Student），便于区分不同权限和操作。 2.Administrator（管理员类） 继承：继承自 User 附加方法： manageUser()：用户管理 manageBook()：图书管理 generateReport()：生成统计报表 manageSystem()：系统管理配置 说明：管理员具备对系统各个模块（用户、图书、借还登记、系统管理）的操作权限。 3.Teacher/Student（教师/学生类） 继承：继承自 User 备注： 主要用于执行图书查询、图书预定和借还登记（通过管理员登记）等操作。 说明：虽然角色不同，但在系统中他们主要共享查询和预定功能，权限相对普通用户相似。 4.Book（图书类） 属性： bookID：图书编号 title：书名 author：作者 publisher：出版社 ISBN：国际标准书号 status：图书状态（例如在库、借出、预约） 方法： search()：根据条件查询图书 updateStatus()：更新图书状态 说明：图书类是系统中管理图书信息的核心对象。 5.BorrowRecord（借阅记录类） 属性： recordID：记录编号 borrowDate：借阅日期 dueDate：应还日期 returnDate：归还日期 status：借阅状态（正常、逾期等） 方法： createRecord()：创建借阅记录 updateRecord()：更新借阅信息 说明：借阅记录关联用户与图书，是借书登记（借还登记）用例的实现依据。 6.Reservation（预约记录类） 属性： reservationID：预约编号 reservationDate：预约日期 status：预约状态（待审核、已确认、已取消） 方法： createReservation()：生成预约记录 cancelReservation()：取消预约 说明：教师和学生通过图书查询后可发起图书预约操作，该记录用于后续处理。 7.SystemManagement（系统管理类） 属性： configID：配置编号 settings：系统设置参数集合 方法： updateConfig()：修改系统配置 backupData()：数据备份 说明：系统管理模块提供各用例（如图书预定、借还登记）的辅助支持，通过 access 关系对外提供必要的配置与验证功能。 8.类与类之间的关系 继承关系 Administrator、Teacher、Student 均继承自 User。 关联关系 一个 User 可以产生多个 BorrowRecord（1:N 关系）；同时，一个 Book 也可以对应多个 BorrowRecord（1:N 关系）。 同理，User 与 Reservation 之间、Book 与 Reservation 之间均存在 1:N 的关联关系。 依赖/调用关系 用例“图书预定”与“借还登记”在执行过程中依赖 SystemManagement 的部分配置验证，采用 access 关系。 “图书预定”用例通过 include 方式调用 Book.search() 来获取最新的图书信息。 图示说明： User 类作为顶层基类，通过继承建立 Administrator、Teacher、Student 等角色。 Book 类与 BorrowRecord、Reservation 类通过组合关系关联，形成记录管理。 SystemManagement 类为系统全局管理模块，其方法被其他用例（如借书登记、图书预定）调用，确保操作统一性和安全性。 四、ER图：(下一页) 1.主要实体及属性 1.1用户（User）实体 主键：userID 属性： name（姓名） password（密码） role（角色：管理员、教师、学生、访客） 其他信息（如 email、电话等，可选） 1.2图书（Book）实体 主键：bookID 属性： title（书名） author（作者） publisher（出版社） ISBN status（状态：在库、借出、预约等） 其他描述信息（类别、出版日期等） 1.3借阅记录（BorrowRecord）实体 主键：recordID 属性： borrowDate（借阅日期） dueDate（应还日期） returnDate（归还日期） status（状态：正常、逾期等） 外键： userID → 引用 User.userID bookID → 引用 Book.bookID 1.4预约记录（Reservation）实体 主键：reservationID 属性： reservationDate（预约日期） status（预约状态：待审核、已确认、已取消） 外键： userID → 引用 User.userID bookID → 引用 Book.bookID 系统配置（SystemConfig）实体（可选） 主键：configID 属性： settings（存储系统配置参数，如借阅限制、预约规则等） 2.2 实体间的关系 用户与借阅记录 一个用户可以有多条借阅记录。 关系：1 对 N 外键：BorrowRecord 中的 userID 引用 User.userID 图书与借阅记录 一本图书可能被多次借阅（不同时间的借阅记录）。 关系：1 对 N 外键：BorrowRecord 中的 bookID 引用 Book.bookID 用户与预约记录 一个用户可以预约多本图书。 关系：1 对 N 外键：Reservation 中的 userID 引用 User.userID 图书与预约记录 一本图书可能会有多个预约记录。 关系：1 对 N 外键：Reservation 中的 bookID 引用 Book.bookID | 50 |
| 5.11 | 简述软件工作产品成本费用的估计方法。 | (借鉴DeepSeek) 一、功能点估算法 基于软件功能规模进行度量，通过量化系统功能点（Function Point, FP）来计算成本。步骤包括识别功能点、计算调整后的功能点数，并结合行业基准数据估算工作量和成本。例如，《GB/T 36964-2018》推荐使用NESMA功能点法。 二、参数模型法 通过数学建模建立成本与规模、工期的关系。典型模型包括： 1. COCOMO模型，如基本型估算公式为：工作量（人月） = 3.0 × (KDSI)^1.20，其中KDSI为千行代码数； 2. Putnam模型，引入技术状态常数，适用于大型项目的动态估算。 三、类比法与类推法 1. 类比法：对比历史项目，调整差异得出估算值； 2. 类推法：基于相似项目局部调整参数，推算成本。 四、自顶向下与自底向上法 1. 自顶向下：先估总成本，再分配至各阶段，适用于早期； 2. 自底向上：细化任务后逐项估算，结合WBS提高精度。 五、任务分解与经验估算法 1. WBS法：分解设计、编码、测试等任务分别估算人力和时间； 2. 经验法：专家快速估算，适用于小项目或初步预算。 六、基准比对与方程法 通过输入功能点、调整因子等参数，结合行业基准数据和标准模型（如《GB/T 36964-2018》）直接计算成本。 选择建议：早期用功能点法、类比法；需求明确时用WBS、自底向上；复杂项目用COCOMO、Putnam等模型，并动态结合基准数据调整。 | 5 |
| 5.15 | 名词解释：直接人工、直接费用、间接成本、制造费用、管理费用、不可预见费用。 | (借鉴DeepSeek) 1. 直接人工：直接参与生产的工人工资及福利支出。 2. 直接费用：可直接计入产品成本的材料、人工及专用工具费用。 3. 间接成本：无法直接归属某一产品的成本，需合理分摊。 4. 制造费用：生产中发生的间接支出，如折旧、水电等。 5. 管理费用：企业行政管理支出，如办公、人员及咨询费等。 6. 不可预见费用：为应对风险预留的费用，如设计变更等支出。 | 5 |
| 5.18 | 在AI大模型的辅助下，写一份“图书馆管理系统”的《软件开发计划书》，重点是软件估计和计划。。 注意：不能直接拷贝AI大模型的输出，而要以大模型的回答为基础，经过自己的重新组织，完成作业。 | 图书馆管理系统软件开发计划书 1. 项目概述 1.1 项目背景与目标 项目背景 随着信息化的不断普及，传统图书馆管理方式无法满足现代读者对图书查询、借阅和预约的基本需求。为实现数字化管理和提高服务效率，本项目计划开发一套简化版图书馆管理系统，利用开源组件和轻量级架构，迅速搭建一个满足基本业务需求的系统。 项目目标 建设一个包含图书管理、借还登记、用户管理、图书查询与预定、系统管理基本模块的简化信息系统。 提高图书管理效率，缩短读者等待时间，实现数据的实时更新。 系统应具备良好的扩展性，未来可在此基础上逐步增加功能和优化性能。 开发成本控制在 15 万人民币以内，开发周期不超过 3 个月。 1.2 项目范围 主要模块： 图书管理：图书录入、修改、删除及状态更新。 借还登记：记录图书借出和归还情况（核心流程简化处理）。 用户管理：简单的用户注册、登录及信息维护。 图书查询与预定：提供图书信息检索及预约功能（采用现成搜索组件）。 系统管理：简单的系统配置、日志记录和数据备份。 系统角色：管理员、教师、学生、外来访客。 目标：为图书馆管理人员和读者提供基本便捷的操作界面和数据支持，实现核心业务流程的快速上线。 2. 项目组织 2.1 组织架构与职责 项目经理：负责项目整体规划、进度跟踪与跨部门协调，确保在 3 个月内交付。 系统分析师/设计师：负责需求调研、简化需求分析、原型设计、系统建模及技术选型（优先采用开源框架和现成组件）。 开发人员：负责各模块编码实现，采用快速开发工具和框架，确保代码复用与高效开发。 测试人员：承担模块测试、系统集成测试和验收测试，重点验证核心业务流程。 技术支持/运维人员：负责系统部署、上线后的运行维护和数据备份。 管理及行政人员：负责项目文档、会议组织及成本费用管控，确保总成本不超过 15 万元。 3. 生命周期模型 本项目采用迭代增量开发模式，结合敏捷开发与传统阶段式开发优势，以确保在 3 个月内实现最小可用产品： 需求阶段：快速调研、简化需求（重点锁定核心功能）、绘制用例图、类图、ER图。 设计阶段：进行轻量级系统架构设计和详细模块设计，优先选择成熟的开源组件。 开发阶段：分 2-3 个迭代周期快速实现各模块功能，每个迭代周期 2-3 周，确保每个周期交付基本可运行版本。 测试阶段：进行单元测试、系统集成测试和用户验收测试，重点验证关键业务流程。 部署与维护阶段：完成系统上线部署，进行用户培训和后续基本维护，预留简单文档和问题反馈渠道。 4. 工作产品规模与工作量估计 4.1 软件规模估计——功能点估计法 在需求分析阶段，通过统计以下需求项估算系统规模： 输入项：例如图书信息录入、用户注册、借书请求等（假设数量：10～12）。 输出项：例如查询结果、操作反馈、简单报表（数量：8～10）。 查询项：用户对图书和用户信息的查询（数量：15～18）。 主控文件：图书、用户、借阅记录等核心数据文件（数量：3～4）。 接口文件：系统与外部数据接口（数量：2～3）。 按典型权值（输入 3、输出 4、查询 3、主控文件 7、接口文件 5）计算，初步功能点约在 150 点左右。 再根据项目简化要求，可按系统复杂度进行 -10% 调整，最终功能点估计约为 135 点。 4.2 工作量估计 假设每个功能点对应 15 工时（考虑采用快速开发工具和重用开源代码可降低工时），则总工作量约为： 135 × 15 ≈ 2025 工时。 在 3 个月内，按 1 个全职开发人员约 480 工时/月计算，可由 3-4 人的精简团队完成（加上设计、测试和项目管理，团队规模在 4-5 人左右）。 5. 项目成本与资源估计 5.1 软件成本费用估计方法 为确保项目总费用控制在 15 万元以内，采用如下方式量化各项成本： 直接劳务费 采用校内开发、实习生参与或兼职模式，预估 4-5 人团队，按每人每月约 3000-4000 元计算，3 个月总成本约：5 人 × 3500 元 × 3 ≈ 5.25 万元。 管理费 由项目经理兼职兼顾，预估 1 万元以内。 差旅费 项目规模较小，尽量通过在线沟通方式，预估费用控制在 1-2 千元。 计算机使用费 利用学校现有硬件资源及开源平台，费用控制在 0.5 万元以内。 其他费用 招待、公关、文档打印等费用控制在总费用的 10% 左右，约 1 万元。 项目总费用预估： 各项费用累计控制在 15 万元以内，甚至可能低于此预算，具体视实际资源配置而定。 5.2 关键计算机资源估计 存储需求：采用云服务器或校内服务器，预估磁盘容量 200GB 以上，内存 16GB 及以上。 处理能力：选用性价比高的多核处理器，主频 2.0GHz 及以上即可满足并发需求。 通信量：依托校内网络或低成本云服务，带宽要求可控制在 50Mbps 以上。 6. 项目进度计划 6.1 里程碑规划（总周期 3 个月） 需求调研与确认阶段（第 1 周）：完成核心需求调研、需求确认及原型设计。 系统设计阶段（第 2-3 周）：完成系统架构设计、详细设计文档、简化版用例图、类图、ER图和技术选型。 迭代开发阶段（第 4 周至第 10 周）：分 2-3 个迭代周期，每个周期 2-3 周，按模块实现开发、单元测试及代码评审，确保核心功能逐步实现。 系统集成与测试阶段（第 11 周至第 12 周）：进行系统集成测试、性能调优、用户验收测试。 部署与验收阶段（第 12 周末）：完成系统上线部署、用户培训和最终验收交付。 6.2 时间进度安排示例 第 1 周：需求调研、收集用户反馈、初步原型设计； 第 2-3 周：完成详细设计和技术平台搭建； 第 4-10 周：模块化开发迭代，每个迭代周期确保交付基本可运行的版本； 第 11-12 周：系统集成、全面测试、性能优化及用户验收； 第 12 周末：部署上线，完成项目交付。 7. 项目风险分析 7.1 技术风险 采用开源组件兼容性问题：提前进行技术预研和小规模试验，确保组件集成顺畅。 开发效率不足：采用敏捷迭代模式，严格把控进度，定期召开评审会议，及时解决开发中出现的问题。 7.2 需求变更风险 核心需求变更风险：在需求调研阶段明确核心功能，并冻结关键需求，非必要功能留待后续版本。 7.3 人力与进度风险 团队规模小、经验不足：选用校内优秀开发人员或有实习经验的同学，利用现有开源框架提高开发效率； 进度延误：项目经理定期跟踪进度，设定严格的迭代周期和验收标准，确保按时交付。 8. 阶段评审计划 8.1 评审节点 需求评审：第 1 周结束后召开评审会，确认需求与原型； 设计评审：第 3 周结束后组织设计评审，确认系统架构与详细设计文档； 阶段性成果评审：每个迭代周期结束后进行评审，检查功能模块的实现情况； 验收评审：系统集成测试及用户验收阶段召开评审会议，确认系统稳定性与核心功能完成情况。 8.2 评审流程 准备阶段：各阶段负责人准备评审文档、原型及测试报告； 评审会议：项目经理、开发、测试和用户代表共同讨论评审文档和系统功能； 记录反馈：形成评审记录，列出问题清单，制定整改计划，并在下一迭代中跟踪落实。 | 40 |
| 总分 |  |  | 100 |